咸宁职业教育（集团）学校
校园绿化养护外包方案

一、项目概述
1. 项目名称：学校校园绿化养护外包服务项目
2. 服务期限： 2年（自合同签订之日起，第1合同期满，经考核合格，可再续签第2年合同）
3. 预算金额： 13万元/年
4. 养护标准： 参照《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）及湖北省地方标准《城市园林绿化养护管理质量标准》（DB42/T1124-2015）三级养护标准执行。
二、服务范围
学校校园内所有绿化区域，主要包括：草坪及绿地（约5.7万平方米），色块绿化带，各类乔木、灌木，道旁树，校园内其他绿化植被，具体范围以双方现场确认的绿化区域平面图为准。
三、服务内容及要求
1. 草坪养护
打草：每月对校园草坪进行常态化修剪，保持草坪高度适宜、整齐美观。
杂草清除：及时清除草坪及绿地内杂草，保持草坪纯净度。
施肥：每年施肥2次，促进草坪生长。
抗旱施水：根据天气情况及时浇水，干旱季节加强浇灌，确保草坪正常生长。
2. 色块及绿篱养护
修剪：每月对色块绿化带进行常态化修剪，保持色块线条清晰、造型美观。
整形：根据季节和生长情况适时整形，保持色块整齐划一。
3. 树木养护
修剪：对校园内乔木、灌木进行定期修剪，去除枯枝、病枝、过密枝，保持树形美观。
刷白：道旁树每年冬秋季进行1次刷白，防治病虫害和冻害。
施肥：每年施肥2次，保障树木营养供给。
抗旱施水：干旱季节对树木进行浇灌。
4. 其他工作
绿化垃圾（杂草、修剪枝条等）及时清运。
病虫害监测与防治。
极端天气（干旱、大风等）后的绿化应急处理。
枯死苗木的清理与报告。
四、费用构成与分工
学校负责：肥料、石灰等材料的采购供应，养护质量的监督检查与考核，绿化区域的确定及调整。
中标方负责：全部人工费用，打草机、修剪机、升降车等机械设备及燃油费用，杂草、修剪枝条等绿化垃圾的清理与转运，养护工具、劳保用品等，安全管理及人员保险。中标方需保证有2人常态化在校从事外包范围工作。
如需另外栽种花草、树木移栽等工作，由学校按市场信息价另外支付人工费和合理的苗木、花草种籽费用。
五、质量标准
参照三级养护标准执行：
植物生长：植物生长较好，无明显枯死株。
草坪：覆盖率达标，高度适宜，无明显杂草。
修剪：乔木、灌木、色块、草坪修剪及时，造型基本整齐。
施肥浇水：按计划施肥浇水，保障植物正常生长需求。
环境卫生：绿地整体环境较干净、整洁，垃圾及杂物日产日清。
病虫害防治：无明显病虫害危害。
六、考核与管理
1. 日常巡查：学校总务处安排专人不定期对养护质量进行巡查，发现问题及时通知整改。
2. 月度考核：每月组织一次集中考核，对照养护标准逐项检查评分。
3. 考核内容：草坪修剪质量与频次、色块修剪整齐度、树木修剪与刷白完成情况、施肥浇水落实情况、绿化垃圾清理及时性、病虫害防治效果、人员到位与安全管理
4. 考核结果运用：考核结果与养护费用支付挂钩，对不达标项按合同约定扣减相应费用。
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